# Chez Arthur — Roadmap globale (de maintenant à la sortie)

Comment lire ce document. Les phases sont séquentielles. La phase 1 est là où tu es ; la phase 10 est la sortie. Le gate de la phase 1 décide de tout : tant que le cœur n'est pas validé comme fun, on ne lance pas la production lourde. Tu ne risques jamais plus que ce que tu as prouvé.

Échelle, sans mentir. C'est un projet long, type marathon. Mais ton moteur roguelike (valises, items, passifs, synergies, niveau 20, crits, draw pool, Gare) est déjà codé et commité — c'est la partie la plus complexe architecturalement, et elle est derrière toi. Ce qui reste est surtout de la production (art, contenu, polish) et de la logistique. Le mur n'est pas la difficulté technique, c'est la constance.

## Principes transversaux (à appliquer DÈS MAINTENANT, sur tout)

Ces réflexes coûtent presque rien maintenant et évitent des réécritures brutales plus tard :

- Couche éco/sauvegarde abstraite : tout passe par un service central (ISaveService / IEconomyService), implémentation locale aujourd'hui, serveur plus tard sans réécrire le jeu.

- Cycle de vie conçu dedans : sauver l'état sur OnApplicationPause, jamais sur le quit. L'OS tue les apps en arrière-plan sans prévenir.

- Versioning des sauvegardes : un numéro de version dans le schéma dès le jour 1, pour que les patchs ne corrompent pas les comptes.

- Table de chaînes pour tout texte joueur : ajouter une langue = de la donnée, pas du code.

- Responsive posé tôt : Canvas Scaler + ancres + composant SafeArea + caméra qui cadre toujours l'arène. Tester sur 3-4 ratios via le Device Simulator.

- Discipline perf : pooling, atlasing de sprites, targetFrameRate, zéro-alloc en hot path (déjà dans tes .cursorrules).

- Méthode : valider l'approche avant de coder, un bug à la fois avec gate, ne jamais réécrire un fichier entier.

- Argent : pas de dette. Valider à bas coût, laisser le slice débloquer les financements.

- Scope : tout ce qui n'est pas launch part au backlog, daté.

# 👉 PHASE 1 — Fondations & validation du cœur  (VOUS ÊTES ICI)

Le bloc make-or-break. Objectif : répondre à « est-ce que le jeu est fun ? ».

1.1 — Outillage debug (prochaine action, ce soir)

- Menu dev : démarrer une run avec perso/valises/items/étage au choix.

- Commandes runtime : donner item, ajouter valise, forcer ennemi, spawn boss, god mode, reset.

- Build dev only. Débloque tout le reste.

1.2 — Validation fonctionnelle

- Passer en revue via le debug : toutes les valises, tous les passifs (surtout les complexes), tous les items, les 27 persos.

- Trouver et corriger les bugs silencieux. Sur placeholder, sans art.

1.3 — Compléter la structure de run

- Shop-gare (pour avoir une boucle de run complète).

1.4 — Game feel + SFX sur le cœur (placeholder)

- Hitstop (levier n°1), screenshake, particules, tween, flash, SFX d'impact en layering.

- Escalade du combo sur le ricochet (signature Monster Strike).

- Slow-mo sur le dernier ennemi de la vague.

- (Détail complet : voir le document « Game Feel / Juice / SFX ».)

### ⛔ GATE 1 — Manette en main : ramasser, tirer, lâcher, frapper — c'est jouissif ?

Oui → on continue, confiance béton. Non → on itère ici. On ne dépense rien d'autre tant que ce n'est pas oui.

# PHASE 2 — Premier slice vertical (Ardacula)

Le concept validé en chair et en art, sur un seul univers.

- 2.1 Brief + commande artiste : carte Ardacula (prime + train) + arène Ardacula.

- 2.2 Intégration : arène plein écran 9:16, murs de collision au centre, responsive + safe area.

- 2.3 Le slice complet : combat fonctionnel + juicé + art réel assemblés.

- 2.4 Prototype du système d'éveil sur Ardacula (carte deux états + transition de brûlure).

### ⛔ GATE 2 — Le slice donne envie ? Le concept séduit en conditions réelles ?

C'est ici que tu valides définitivement avant de lancer la production de masse — et ce slice est aussi ta clé pour les éditeurs et les aides.

# PHASE 3 — Direction artistique & production des assets

Le gros bloc de production, gated par le débit de ton artiste (lent, solo, budget serré).

- 3.1 Art bible verrouillé : grammaire des arènes (décor d'identité en haut, sol plat calme au centre, bords fins, animation légère, marge VFX), palettes, ordre de run.

- 3.2 Arènes 1 à 5 + éléments animés sur calques séparés et arène 6

- 3.3 Les 27 cartes : 20 SR (perso + effet, fond unique), 5 SSR (prime + train = 10 artworks, système deux états), 2 LR (premium standalone).

- 3.4 Bille de combat de chaque perso.

- 3.5 UI complète : icônes roguelike, écran shop/gare, portraits ennemis/boss, splash animé, écran de chargement, upgrade du background hub (parallaxe train à travers les 5 univers).

- 3.6 VFX juice intégrés : impact, crit, mort, lancement, capacités spéciales.

- 3.7 Séquence d'invocation animée (pull gacha) avec escalade des effets de rareté + cut-in SSR.

# PHASE 4 — Systèmes méta & contenu complet

Le jeu entier au-delà d'une run.

- 4.1 Gacha complet : 5 bannières (L'Ancien, Ardacula, Don Costardo, Troplin, Morre Voeux), pity, rate-up, monnaie. Taux de drop affichés (obligatoire stores).

- 4.2 Méta-progression complète.

- 4.3 Hub complet : présence des persos (tokens), navigation, menus.

- 4.4 Roster complet câblé : 27 persos, passifs, archétypes (designés, à coder).

- 4.5 Les 100 étages / 5 univers : roster d'ennemis par univers, boss, refonte de la DA des ennemis pour coller aux univers SSR.

- 4.6 Système d'éveil déployé sur les 5 SSR (déblocage de la prime en battant le boss de l'univers).

- 4.7 FTUE / onboarding / tutoriel (launch-critique : le gacha se joue ou se désinstalle dans les 5 premières minutes).

- 4.8 Finition UI restante : affichage des bonus en menu pause, CharacterDetailPopup (positionnement + scroll des passifs), layout Sacrifice UI, slots actifs du HUD roguelike + menu Build en pause.

# PHASE 5 — Backend & monétisation

Nécessaire dès qu'il y a de l'argent réel en jeu.

- 5.1 Décision backend : Backend-as-a-Service (PlayFab / Firebase / Nakama) plutôt que serveur from scratch.

- 5.2 Comptes / liaison / récupération : Google Play Games, Apple Game Center, ou code de transfert (à la Dokkan).

- 5.3 Économie côté serveur (anti-triche) — swap derrière la couche abstraite déjà prévue.

- 5.4 IAP : configuration achats in-app, validation côté serveur.

- 5.5 UI d'affichage des taux + garde-fous non-toxiques (transparence, pas de cadrage jeu d'argent).

- 5.6 Analytics + crash reporting câblés (Firebase Crashlytics, events de funnel/rétention).

# PHASE 6 — Polish, audio, équilibrage, optimisation

- 6.1 Équilibrage : taux gacha, difficulté des étages, économie, courbe de progression.

- 6.2 Musique : loop de combat, swell de boss, ambiance hub, sting de victoire (maintenant, post-validation).

- 6.3 Polish général + réglage final du game feel.

- 6.4 Accessibilité : lisibilité, tailles de texte, tap targets, cohérence colorblind (codes couleur buff/débuff).

- 6.5 Optimisation : mémoire texture (Addressables, compression ASTC, chargement/déchargement des artworks), atlasing, perf low-end, responsive final multi-appareils.

# PHASE 7 — Préparation business & légal

- 7.1 Statut : micro-entreprise pour démarrer → bascule en société (EURL/SASU) si le CA grimpe ou pour viser les aides production/CIJV.

- 7.3 Comptes développeurs : Apple Developer Program (99 $/an, Mac requis pour builder iOS), Google Play Console (25 $ une fois).

- 7.4 RGPD : politique de confidentialité, suppression de données, formulaires sécurité des données / étiquettes de confidentialité.

- 7.5 Classification d'âge : gacha = « simulated gambling » possible ; cohérent avec les choix de contenu (Gotham sans gore explicite).

# PHASE 8 — Préparation de la sortie (store & marketing)

- 8.1 Fiche store : icône, captures (tes artworks SSR vendent l'install), vidéo, description, ASO / mots-clés, fiche localisée.

- 8.2 Localisation jeu : FR + EN minimum, via la table de chaînes.

- 8.3 Builds : AAB Android signé ; iOS via Mac + Xcode + certificats/provisioning.

- 8.4 Marketing organique : devlogs, communautés, réseaux, capital de hype (et plus tard l'angle multi-artistes).

- 8.5 Push notifications (rétention : login quotidien, énergie pleine…).

# PHASE 9 — Soft launch & itération

- 9.1 Tests internes/fermés : TestFlight (Apple), pistes internal/closed/open (Google Play).

- 9.2 Soft launch dans un petit pays : mesurer rétention, monétisation, stabilité, crashs.

- 9.3 Itérer sur les données réelles : FTUE, équilibrage, perf, bugs.

- 9.4 Décision go / no-go global.

# 🏁 PHASE 10 — SORTIE GLOBALE

- 10.1 Lancement mondial.

- 10.2 Live-ops : surveillance, hotfix, support joueurs.

- 10.3 Le jeu devient un live game : saison 1 lancée, bannières en rotation, préparation de la saison 2.

## Backlog post-launch (parqué, ne pas toucher avant la sortie)

- DA multi-artistes (un artiste signe son SSR + son univers) — levier de scaling.

- Cartes d'éveil « deluxe » (scènes train dédiées : Ardacula chauve-souris, Troplin au bar…).

- L'idée encre-de-Chine / Limbo, réservée à un futur perso adapté.

- Finalisation de la DA de Morre Voeux (piste pop-culture à trancher).

- Ennemis techniques (rotation à face vulnérable unique, etc.).

- Pièges d'arène (pics, éboulements).

- Modes additionnels (boss rush, event 10 étages).

- Saison 2 : 5 nouveaux SSR + 5 nouveaux univers (étages 101-200), arène 6 (le Train).

- Expansions de méta-progression.

### Où tu en es, en une phrase

Le moteur (le plus dur) est fait. Tu attaques la phase 1.1 (outils debug), à un gate de savoir si ton jeu est fun. Tout le reste de cette carte ne se débloque qu'après ce oui — et c'est exactement ce qui te protège.